## Slide 1
Кластер «Управление Продажами», 1 суперспринт 2025 года
№
К
Задача
1Q 2025
2Q 2025
3Q 2025
4Q 2025
январь
февраль
март
06.01
ИФТ
НТ
ПСИ
Прод
MVP
Пилот
План
Перенос срока
Выполнено
Риск сдвига
Просрочено
Выполнено со сдвигом срока
23.09
Управление Задачами
- Задачи на День (PREMIUM-6380) -Быстрое заведение пайпов/задач (PREMIUM-6375) -Автораспределение (PREMIUM-6386) -Политика коммуникаций в задаче (PREMIUM-6393) - Управление предложениями(PREMIUM-6395) - Единый интерфейс(PREMIUM-6381)
01.07
Задачи на день
08.04
Быстрое заведение
Автораспределение, ПК, Предложения, Единый Интерфейс
16.12
Поддержка Изменений
-Операционные Изменения(PREMIUM-6373) -Доработки МР(PREMIUM-6372) -Разделение и Оптимизация БД(PREMIUM-6396) -Реализация Паттернов Надежности (PREMIUM-6378) -Перевод Статистики на отдельную базу (PREMIUM-6377)
Опер Изменения, MP, Паттерны Надежности
08.04
Статистика на отдельной БД
23.09
Разделение БД
16.12
Обратная Связь
-Сбор Обратной Связи (CFL/CSI) в оCRM (PREMIUM-6371) - Сбор Обратной Связи по задачам (PREMIUM-6374)
CFL/CSI
08.04
По задачам
08.04
Образовательная Платформа
-Проработка концепции