## Slide 1
Кластер «Управление Продажами», 4 суперспринт 2024 года
№
К
Задача
1Q 2024
2Q 2024
3Q 2024
4Q 2024
октябрь
ноябрь
декабрь
14.11
ИФТ
НТ
ПСИ
Прод
MVP
Пилот
План
Перенос срока
Выполнено
Риск сдвига
Просрочено
Выполнено со сдвигом срока
Депозиты. Целевой процесс согласования нестандартных депозитов
PREMIUM-4811
Эффект: +25 млн руб.
инт:4(2)
L
300чд