## Slide 1
Кластер «Управление Продажами», 4 суперспринт 2024 года
№
К
Задача
1Q 2024
2Q 2024
3Q 2024
4Q 2024
октябрь
ноябрь
декабрь
14.11
ИФТ
НТ
ПСИ
Прод
MVP
Пилот
План
Перенос срока
Выполнено
Риск сдвига
Просрочено
Выполнено со сдвигом срока
Генератор образовательных курсов
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар
Финансовый гороскоп
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар
07.09
Начало аналитики
08.10
Начало разработки
Составление описаний клиентов
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар
Создание аналитической системы
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар
Генератор образовательных курсов
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар
Генератор образовательных курсов
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар
Генератор образовательных курсов
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар
Генератор образовательных курсов
Отвю Маркин Никита/Ембулатов Аскар